TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

HỒ SƠ MỜI THẦU

| DỰ ÁN: | BẢO TỒN, TU BỔ VÀ TÔN TẠO HỆ THỐNG Kinh thành HUẾ - HỢP PHẦN TU BỔ, TÔN TẠO di tích |
| --- | --- |
| GÓI THẦU: | GÓI THẦU SỐ 27: THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP HẠNG MỤC EO BẦU NAM XƯƠNG ĐÀI (GÓI THẦU HỖN HỢP EC) |
| BÊN MỜI THẦU | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ GIÁM ĐỐC |
| TƯ VẤN LẬP HSMT | CÔNG TY TNHH MTV HỮU DŨNG GIÁM ĐỐC Phạm Hữu Dũng |
| TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVART GIÁM ĐỐC |

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| Từ ngữ viết tắt | 4 |
| Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu | 5 |
| Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu | 5 |
| A. Tổng quát | 6 |
| B. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu | 7 |
| C. Nộp hồ sơ dự thầu | 8 |
| D. Mở hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 10 |
| E. Trúng thầu | 15 |
| Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu | 18 |
| Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu | 24 |
| Phần thứ hai. Biểu mẫu dự thầu | 34 |
| Chương I. Biểu mẫu đề xuất kỹ thuật | 34 |
| Mẫu số 1. Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) | 35 |
| Mẫu số 2. Giấy ủy quyền | 36 |
| Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh | 37 |
| Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu | 40 |
| Mẫu số 5. Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung Điều khoản tham chiếu | 41 |
| Mẫu số 6.Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện tư vấn thiết kế và thi công | 42 |
| Mẫu số 7A. Danh sách chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện | 43 |
| Mẫu số 7B. Danh sách chuyên gia tư vấn nước ngoài tham gia thực hiện | 44 |
| Mẫu số 8. Lý lịch chuyên gia: Chủ trì thiết kế, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật... | 45 |
| Mẫu số 9. Bảng kê khai máy móc, thiết bị thi công chủ yếu | 47 |
| Mẫu số 10. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ | 47 |
| Mẫu số 11. Bảng kê khai các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu | 48 |
| Mẫu số 12. Bảng kê khai các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện trong các năm gần nhất | 49 |
| Mẫu số 13. Bảng kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu | 50 |
| Mẫu số 14. Bảng kê khai năng lực tài chính của nhà thầu | 51 |
| Mẫu số 15. Bảo lãnh dự thầu | 52 |
| Mẫu số 16..Bảng kê nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu vật liệu sử dụng cho gói thầu | 53 |
| Mẫu số 17. Bảng yêu cầu vật tư chính cho gói thầu | 54 |
| Chương II. Biểu mẫu đề xuất tài chính | 56 |
| Mẫu số 18: Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) | 57 |
| Mẫu số 19: Tổng hợp chi phí | 58 |
| Mẫu số 20: Biểu tổng hợp giá dự thầu | 59 |
| Mẫu số 21: Biểu chi tiết giá dự thầu | 60 |
| Mẫu số 22: Phân tích đơn giá dự thầu | 61 |
| Mẫu số 23: Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu | 63 |
| Phần thứ ba. Yêu cầu về thiết kế và thi công | 64 |
| Chương I. Mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế và thi công | 64 |
| 1. Mục tiêu | 64 |
| 2. Nhiệm vụ thiết kế và thi công các hạng mục công trình | 64 |
| 3. Nhiệm vụ chính | 65 |
| Chương II. Yêu cầu khác | 66 |
| Phần thứ tư. Yêu cầu về hợp đồng | 67 |
| Chương I. Điều kiện chung của hợp đồng | 78 |
| Chương II. Điều kiện cụ thể của hợp đồng | 82 |
| Chương III. Các mẫu biểu của hợp đồng | 82 |
| Mẫu số 24. Hợp đồng | 82 |
| Mẫu số 25. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | 85 |
| Mẫu số 26. Bảo lãnh tiền tạm ứng | 86 |
| Mẫu số 27. Bảo lãnh bảo hành | 87 |
| Phụ lục 1. Biểu giá | 88 |

# TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| BDL | Bảng dữ liệu đấu thầu |
| --- | --- |
| BQL | Ban quản lý |
| ĐKC | Điều kiện chung của hợp đồng |
| ĐKCT | Điều kiện cụ thể của hợp đồng |
| DVTV | Dịch vụ tư vấn |
| HSMT | Hồ sơ mời thầu |
| HSDT | Hồ sơ dự thầu |
| TCĐG | Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu |
| VND | Đồng Việt Nam |
| Gói thầu hỗn hợp EC | Gói thầu thiết kế và xây lắp |
| Luật Đấu thầu 2013 | Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 |
| Nghị định 63/CP | Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu |

- LỊCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

| Stt | Nội dung công việc | Thời gian | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo mời thầu | Ngày ___/04/2015 | Trên Báo Đấu thầu - Bộ KH&ĐT số 60 và Trang thông tin đấu thầu tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 2 | Bán hồ sơ mời thầu | Từ ___ giờ____ phút ngày___/____/2015 đến trước ___ giờ____ phút ngày ___/____/2015. | Tại Ban QLDA di tích-Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế- Số 23 đường Tống Duy Tân, thành phố Huế |
| 3 | Đi thị sát hiện trường | Nhà thầu tự tìm hiểu về hiện trường | Tại hiện trường |
| 4 | Đóng thầu | ___ giờ____ phút, ngày ___/____/2015 | Tại Ban QLDA di tích-Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế- Số 23 đường Tống Duy Tân, thành phố Huế |
| 5 | Mở thầu | ___ giờ____ phút, ngày ___/____/2015 | Tại Ban QLDA di tích-Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế- Số 23 đường Tống Duy Tân, thành phố Huế |
| 6 | Công bố kết quả đấu thầu | Ngay sau khi có quyết định phê duyệt KQĐT | Thông báo trên Báo Đấu thầu - Bộ KH&ĐT và gửi cho nhà thầu |

- Ghi chú: Đây là lịch đấu thầu chính thức, đề nghị các nhà thầu theo dõi và thực hiện đúng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào Bên mời thầu sẽ thông báo tới các Nhà thầu bằng văn bản chính thức.

# PHẦN THỨ NHẤT

## YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

## CHƯƠNG I

## CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

### A. TỔNG QUÁT

Mục 1. Nội dung đấu thầu

1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu hỗn hợp EC (Thiết kế và xây lắp) thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung công việc chủ yếu được mô tả trong BDL.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL.

3.  Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL.

Mục 2. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu

1. Có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL;

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Phần thứ hai, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như quy định trong BDL;

5. Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 và Điều 122 của Nghị định 63/CP.

Mục 3. Chi phí dự thầu

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng.

Mục 4. HSMT và giải thích làm rõ HSMT

1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích, làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL(nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu muaHSMT.

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho tất cả nhà thầu mua HSMT.

Mục 5. Sửa đổi HSMT

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi thiết kế hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu một số ngày nhất định được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

### B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 6. Ngôn ngữ sử dụng

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định trong BDL.

Mục 7. Nội dung HSDT

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Đề xuất về kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai;

2. Đề xuất về tài chính theo quy định tại Phần thứ ba.

Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu

Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại BDL.

Mục 9. Đơn dự thầu

Đơn dự thầu bao gồm đơn dự thầu thuộc phần đề xuất kỹ thuật theo Mẫu số 1 (Chương I - Phần thứ hai) và đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính theo Mẫu số 18 (Chương II - Phần thứ hai). Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 (Chương I - Phần thứ hai). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực  hiện như đối với nhà thầu độc lập

Mục 10. Giá dự thầu

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính sau khi trừ đi giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu trong điều khoản tham chiếu nêu tại Mục 3(Chương III - Phần thứ nhất)

2. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với hồ sơ đề xuất tài chính hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp nộp thư giảm giá không cùng với hồ sơ đề xuất tài chính thì phải đựng thư giảm giá trong túi có niêm phong, ghi rõ “thư giảm giá” cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở đề xuất kỹ thuật”. Cách niêm phong do nhà thầu tự quy định. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong hồ sơ đề xuất tài chính. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong hồ sơ đề xuất tài chính.

Mục 11. Đồng tiền dự thầu

Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL.

Mục 12. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định trong BDL.

b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

- Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này.

2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a) Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được kê khai theo Mẫu số 4 và Mẫu số 14 (Chương I - Phần thứ hai). Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.

b)  Các tài liệu khác được quy định trong BDL.

Mục 13. Thời gian có hiệu lực của HSDT

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính từ thời điểm đóng thầu và phải đảm bảo như quy định trong BDL. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định trong BDL là không hợp lệ và bị loại.

2. Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu nàykhông được xem xét tiếp.

Mục 14. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT được quy định trong BDL và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm thay đổi bản chất của HSDT thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 34 Chương này.

2. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT và các biểu mẫu khác yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Phần thứ hai và Phần thứ ba.

3. Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

### C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 15. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT

1. Hồ sơ dự thầu bao gồm các nội dung nêu tại Mục 7 Chương này. Bản gốc và các bản chụp của đề xuất kỹ thuật phải được đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Đề xuất kỹ thuật” phía bên ngoài túi. Tương tự, bản gốc và bản chụp của đề xuất tài chính cũng phải được đựng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Đề xuất tài chính” cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở đề xuất kỹ thuật”. Túi đựng đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính cần được gói trong một túi và niêm phong (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.

2. Trong trường hợp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính, tránh thất lạc, mất mát. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi và ghi rõ thuộc đề xuất kỹ thuật hay đề xuất tài chính để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này.

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục này.

Mục 16. Thời hạn nộp HSDT

1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định trong BDL.

2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 5 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết.

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT sẽ được đăng tải trên Báo Đấu thầu 1 kỳ và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của tỉnh Thừa Thiên Huế; Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 17.  HSDT nộp muộn

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 20 Chương này).

Mục 18.  Sửa đổi hoặc rút HSDT

Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT.

### D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 19. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

1. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt hồ sơ đề xuất kỹ thuật của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu.

3. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

b) Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

c) Đọc và ghi vào biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật các thông tin chủ yếu:

- Tên nhà thầu;

- Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ đề xuất kỹ thuật (nếu có) theo quy định tại Mục 18 Chương này;

- Các thông tin khác liên quan.

4. Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật được gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.

5. Sau khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, bên mời thầu sẽ ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả hồ sơ đề xuất kỹ thuật và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". Việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành theo bản chụp.

Mục 20.  Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

- Việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

- Việc đánh giá được thực hiện trên bản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.

- Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu bị loại.

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ tiến độ thực hiện gói thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

c) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

d) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

đ) Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ đề xuất về kỹ thuật với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

e) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

g) Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

h) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu quy định tại Mục 1 Chương III;

b) Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển, có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ, có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật.

4. Đánh giá về kỹ thuật:

a) Việc đánh giá về kỹ thuật thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu quy định tại Mục 2 Chương III;

5. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật. Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự và mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Mục 21. Mở hồ sơ đề xuất tài chính

1. Việc mở hồ sơ đề xuất tài chính được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm nêu trong văn bản thông báo cho nhà thầu, trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được mời. Thành phần tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm: nhà thầu đã vượt qua yêu cầu về mặt kỹ thuật và đại diện của các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết).

2. Tại lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính, bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, sau đó tiến hành mở lần lượt hồ sơ đề xuất tài chính của từng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật (theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu)

3. Việc mở hồ sơ đề xuất tài chính được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính;

b) Mở hồ sơ đề xuất tài chính;

c) Đọc và ghi vào biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính các thông tin chủ yếu:

- Tên nhà thầu;

- Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất tài chính;

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính;

- Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu;

- Giảm giá (nếu có);

- Các thông tin khác liên quan.

4. Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính được gửi cho tất cả nhà thầu có hồ sơ đề xuất tài chính được mở.

5. Sau khi mở hồ sơ đề xuất tài chính, bên mời thầu sẽ ký xác nhận vào từng trang bản gốc hồ sơ đề xuất tài chính và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp.

Mục 22. Đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính và tổng hợp đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính, bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết; bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có); các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.

2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính:

Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính;

b) Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải  do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

c) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về tài chính hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về tài chính.

3. Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính:

Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

Việc đánh giá về mặt tài chính được tiến hành theo bản chụp. Bên mời thầu tiến hành sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ đề xuất về tài chính theo quy định tại mục 23, mục 24 Chương này và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính nêu tại Mục 3 Chương III.

Trường hợp có sự sai khác giữa giá ghi trong đơn dự thầu (không kể giảm giá) và giá trong biểu giá tổng hợp thì được coi đây là sai lệch và việc hiệu chỉnh sai lệch này được căn cứ vào giá ghi trong biểu giá tổng hợp sau khi được hiệu chỉnh và sửa lỗi theo biểu giá chi tiết.

Trường hợp Nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Trong trường hợp đó, việc xác định giá trị tuyệt đối của lỗi số học hoặc sai lệch được tính trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn;

Trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu đề xuất danh sách xếp hạng nhà thầu theo nguyên tắc: nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất được xếp thứ nhất, nhà thầu có giá thấp tiếp theo được xếp hạng tiếp theo.

4. Đánh giá tổng hợp:

Tiến hành đánh giá tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính theo tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp nêu tại Mục 3 (Chương III- Phần thứ nhất) và bên mời thầu xếp hạng trình chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu có HSDT đạt điểm tổng hợp cao nhất được phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào đàm phán hợp đồng theo quy định tại Mục 28 Chương này.

Mục 23.  Sửa lỗi

1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác:

- Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Trường hợp đơn giá sai mà số lượng, khối lượng và thành tiền đúng thì lấy thành tiền làm cơ sở pháp lý để xác định đơn giá;

- Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì lấy bảng giá chi tiết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.

b) Các lỗi khác:

- Cột thành tiền được điền vào mà không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng;

- Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá;

- Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung đó;

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam;

- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi;

- Trường hợp có khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số làm cơ sở pháp lý và thực hiện sửa lỗi số học (nếu có) theo quy định tại điểm a khoản này;

2. Sau khi sửa lỗi theo nguyên tắc trên, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại.

Mục 24. Hiệu chỉnh sai lệch

Trường hợp HSDT chào thiếu hoặc thừa nội dung so với yêu cầu của HSMT mà cần hiệu chỉnh thì sẽ tiến hành hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

## Mục 25.  Làm rõ Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính

1. Trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính(kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Trong trường hợp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thiếu các tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính đã nộp, không thay đổi giá dự thầu;

2. Việc làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp(bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành;

Mục 26. Tiếp xúc với bên mời thầu

Trừ trường hợp mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật quy định tại Mục 19, mở hồ sơ đề xuất tài chính quy định tại Mục 23, được yêu cầu làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 20 và đàm phán hợp đồng quy định tại Mục 28 Chương này, không nhà thầu nào được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ sau thời điểm đóng thầu đến khi thông báo kết quả đấu thầu.

Mục 27. Đàm phán hợp đồng

1. Trên cơ sở báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia và Văn bản thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất theo danh sách phê duyệt xếp hạng của chủ đầu tư đến đàm phán hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả trúng thầu. Trường hợp ủy quyền đàm phán hợp đồng thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 (Chương I-Phần thứ hai).

2. Trong quá trình đàm phán, nhà thầu phải khẳng định về sự huy động các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong HSDT. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu này thì chủ đầu tư có thể mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán hợp đồng, trừ trường hợp cả chủ đầu tư và nhà thầu đồng ý rằng sự chậm trễ trong quá trình lựa chọn nhà thầu dẫn đến việc thay đổi là không thể tránh khỏi hoặc vì chuyên gia tư vấn đó không đảm bảo năng lực hành vi dân sự hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự đều phải đảm bảo cá nhân thay thế phải có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với cá nhân đề xuất ban đầu trong HSDT và nội dung này phải được nhà thầu báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản trong khoảng thời gian đã ghi trong thư mời đàm phán.

Quá trình đàm phán hợp đồng phải được ghi thành biên bản và được hai bên cùng ký xác nhận làm cơ sở phê duyệt kết quả trúng thầu.

3. Nội dung đàm phán hợp đồng

a) Đàm phán về kỹ thuật bao gồm nội dung sau:

- Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu cần thực hiện;

- Chuyển giao công nghệ và đào tạo (nếu có);

- Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;

- Tiến độ;

- Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có);

- Bố trí điều kiện làm việc;

- Các nội dung khác (nếu cần thiết).

b) Đàm phán về tài chính:

Đàm phán về tài chính bao gồm đàm phán về chi phí thiết kế và chi phí thi công xây lắp công trình, đồng thời còn bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam (nếu có), phương thức nộp thuế, giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng.

4. Trường hợp nhà thầu không vào đàm phán hợp đồng theo thời gian quy định trong BDL hoặc đàm phán hợp đồng không thành, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán.

### E. TRÚNG THẦU

Mục 28. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Có đề xuất về mặt kỹ thuật bao gồm kinh nghiệm, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 1 (Chương III - Phần thứ nhất);

3. Có điểm tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính cao nhất đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao;

4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

5. Có biên bản thương thảo hợp đồng thành công giữa các bên có liên quan: Chủ đầu tư, Bên mời thầu và nhà thầu.

Mục 29. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu

Bên mời thầu được quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc huỷ đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 30. Thương thảo hợp đồng

Việc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo Điều 19 của Nghị định số 63/CP

Mục 31.  Thông báo kết quả đấu thầu

1. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu phải giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu.

2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Mẫu 20 (Chương III - Phần thứ bốn) đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu.

Mục 32. Kiến nghị trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả đấu thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

2. Kiến nghị về những vấn đề trong quá trình đấu thầu mà không phải về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:

a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu;

b) Đơn kiến nghị phải được gửi trước tiên đến bên mời thầu theo tên, địa chỉ nêu tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;

c) Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;

d) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết đượchoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị.

3. Kiến nghị về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:

a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu;

b) Theo trình tự quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Mục này;

c) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,02% giá dự thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại BDL. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới;

d) Hội đồng tư vấn phải có báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền trong thời gian tối đa 20 ngày kể từ khi nhận được đơn kiến nghị. Trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

4. Khi có kiến nghị, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì thực hiện kiến nghị theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Mục này.

Mục 33.  Xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/CP và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời sẽ được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu để theo dõi, tổng hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành.

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

## CHƯƠNG II: BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này.

| Mục | Khoản | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - Tên gói thầu: Gói thầu số 27: Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) - Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích - Tên bên mời thầu: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - Nội dung và quy mô dự án: a) Tu bổ và tôn tạo thượng thành, Eo Bầu: - Thượng thành: Tổng chiều dài 10.571 m, chiều rộng 21m, Phương án chủ yếu: San đào đắp đất, làm đường dạo vè bệ pháo vằng lát gạch Bát Tràng, phần đất còn lại trồng cỏ 3 lá, xây tu bổ và gia cường phần tường bị hư hỏng, nứt gãy. - Eo bầu: Tu bổ 20 Eo Bầu trong tổng số 24 Eo Bầu, cụ thể như sau: + Phía Nam tu bổ 5 Eo Bầu: Nam Ninh, Nam Hưng, Nam Thắng, Nam Chánh, Nam Xương. + Phía đông tu bổ 5 Eo Bầu: Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia, Đông Phụ và một phần Đông Vĩnh; không tu bổ Đông Bình và một phần Đông Vĩnh (Do đang thuộc khu vực quân sự). + Phía Tây tu bổ 6 Eo Bầu: Tây Thành, Tây Tuy, Tây Tịnh,Tây Dực, Tây An, Tây Trinh. + Phía Bắc tu bổ 4 Eo Bầu: Bắc Thanh, Bắc Trung, Bắc Thuận, Bắc Điện; không tu bổ 2 pháo đài Bắc Định, Bắc Hòa (do thuộc khu vực quân sự). Phương án chủ yếu : Đào đắp san đất, xây tu bổ dốc kéo pháo, tường chắn đất băng đá hộc, tu bổ phục hồi kho đạn và trồng cỏ 3 lá ở phần đất còn lại, đường lát gạch Bát Tràng, rãnh thoát nước ranh gới giữa khu dân cư sống trong eo bầu và tường thành. - Tu bổ phục hồi Quan Tượng đài và Lầu Bát Phong: Phục hồi nền móng; hệ khung, mái bằng gỗ nhóm 2; mái lợp ngói ống men, tu bổ bậc cấp xây đá; lát nền gạch Bát Tràng. b) Tu bổ và tôn tạo Hộ thành hào: Bao gồm kè đá, lòng hào, tuyến phòng lộ và các bến cổng, cụ thể: - Tổng chiều dài kè trong (kè tiếp giáp tuyến phòng lộ) 10.443m, bao gồm: phía Nam (trừ phần kè của dự án cũ đã thực hiện) còn 2.478m; phía Đông: 2.556m; phía Tây: 2.678m; phía Bắc: 2.731m. Kè ngoài dài 9.349m, bao gồm: phía Nam: 2.309m, phía Đông: 2.359m, phía Tây: 2.377m, phía Bắc 2.304m. Giải pháp tu bổ: bảo tồn nguyên trạng những đoạn kè còn tốt; hạ giải, tu bổ và phục hồi những đoạn kè bị hư hỏng nặng; gia cố, tu bổ những đoạn kè hư hỏng vừa và nhỏ. - Lòng hào: nạo vét bùn 0,6m, vận chuyển đất thải đến vị trí quy định. - Tuyến phòng lộ: san nền, trồng cỏ 3 lá, lát tuyến đường dạo bằng gạch Bát Tràng rộng 1,6m. - Tu bổ, phục hồi Bến cổng: tu bổ bến của 8 cổng bao gồm: Chánh Nam (Nhà Đồ); Tây Nam (cửa Hữu), Chánh Tây, Tây Bắc (An Hòa), Chánh Bắc (Cửa Hậu), Đông Bắc (Cửa Trài), Chánh Đông (Đông Ba), Đông Nam (Thượng Tứ), (Thể Nhơn và Quảng Đức đã thực hiện). Giải pháp: đào đất hạ cote nền, xây móng, tường lan can bả màu, nền lát gạch Bát Tràng. c) Hệ thống điện chiếu sáng: - Hệ thống chiếu sáng theo tuyến đường dạo bằng đèn cao áp dạng sân vườn, 50m một cột, tổ chức pha chiếu tường thành và các cổng. d) Rà phá bom mìn: Tổng diện tích dự kiến khoảng 615.948m2 (61,6 ha): - Khu vực Hộ thành hào: 509.227 m2 (50,92 ha), trong đó: + Tuyến Phòng lộ - rà phá trên cạn: 78.353 m2 (7,83 ha) + Lòng hào – rà phá dưới nước: 430.874m2 (43,09 ha) Khu vực thượng thành Eo Bầu: 106.721 m2 (10,67 ha) - Nội dung và quy mô gói thầu: Tu bổ, phục hồi eo bầu Nam Xương Đài. Tu bổ, phục hồi Thượng Thành Nam Xương Đài. |
|  | 2 | Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 2 năm |
|  | 3 | Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Hổ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ; Trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. |
| 2 | 1 | Tư cách hợp lệ của nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau: - Có đăng ký thành lập, hoạt động; hạch toán tài chính độc lập (nhà thầu phải có một trong các loại văn bản pháp lý sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp…); - Nhà thầu phải có bản sao ( đã được chứng thực) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; - Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với chủ đầu tư, Bên mời thầu; - Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; - Không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu sau đây: Tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập, thẩm định HSMT; đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; - Hạch toán kinh tế độc lập; - Không bị cơ quan có thẩm quyền tuyên bố về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể. |
|  | 2 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: theo quy định tại Điều 6 của Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 2 của Nghị định Nghị định số 63/CP |
| 3 | 1 | - Địa chỉ bên mời thầu: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Địa chỉ: Số 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Tel: 054.3 530 751 /Fax: 054.3530 751 - Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 05 ngày trước thời điểm đóng thầu. |
| 4 | 1 | Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày. |
| 5 | 1 | Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt |
| 6 | 1 | Thay đổi tư cách tham dự thầu: Nhà thầu cần gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu (nếu có) đến bên mời thầu. Bên mời thầu chấp thuận sự thay đổi tư cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu. |
| 7 | 1 | Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền: Nhà thầu phải gửi đến một trong các giấy tờ sau: bản gốc giấy ủy quyền, bản sao Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh đã được chứng thực. |
| 8 | 1 | Đồng tiền dự thầu: Đồng Việt Nam |
| 9 | 1 | Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Nhà thầu phải cung cấp các các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau: - Bản chụp được chứng thực của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh; Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc Chứng chỉ hành nghề; - Nhà thầu phải có bản sao ( đã được chứng thực) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; - Bản cam kết nhà thầu về việc không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố về tình trạng tài chính không lành mạnh, không đang lâm vào tình trạng phá sản, không đang trong quá trình giải thể. |
|  | 2 | Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: - Nhà thầu cần cung cấp các tài liệu để chứng minh nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận nhà thầu đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả, không đang trong quá trình giải thể. Nhà thầu cần cung cấp bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau: + Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong năm tài chính gần nhất; + Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất; + Báo cáo kiểm toán độc lập. - Nhà thầu cần cung cấp các tài liệu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của nhà thầu. |
| 10 | 1 | Nội dung yêu cầu về bảo đảm dự thầu: - Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc bằng tiền mặt, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính. Nếu yêu cầu nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì bảo lãnh phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung quy định tại Mẫu số 15 (Chương I-Phần thứ hai). - Giá trị bảo đảm dự thầu: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm mươi triệu đồng chẵn.) - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. |
|  | 2 | Thời gian hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không trúng thầu: Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu. |
| 11 | 1 | Thời gian có hiệu lực của HSDT (gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính) là 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. |
| 12 | 1 | Số lượng HSDT phải nộp: - 01 (một) bản gốc; - 04 (bốn) bản chụp (bản sao) |
| 13 | 1 | Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính): - Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: __________________________ - Địa chỉ nộp HSDT: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Địa chỉ: Số 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tên gói thầu: Gói thầu số 27: Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích . - Không được mở trước____giờ____phút, ngày___tháng___năm 2015 [Trường hợp sửa đổi HSDT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính), ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ "Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính) sửa đổi"] |
| 14 | 1 | Thời điểm đóng thầu:____giờ____phút, ngày___tháng___năm 2015 |
| 15 | 1 | Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được tiến hành công khai vào lúc: ____giờ____phút, ngày___tháng___năm 2015, tại: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Địa chỉ: Số 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Tel: 054.3 530 751 /Fax: 054.3530 751 |
| 16 | 1 | Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật: - Hồ sơ dự án đầu tư cùng các tài liệu có liên quan. |
| 17 | 1 | HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu thuộc một trong các điều kiện tiên quyết sau: Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT, trừ trường hợp thay đổi tư cách tham gia đấu thầu theo quy định tại Mục 6 BDL; Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 9 BDL; Không có bản gốc HSDT; Đơn dự thầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 9 Chương I; Hiệu lực của HSDT (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính) không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Mục 11 BDL; HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư; Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh); Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Hồ sơ đề xuất về mặt tài chính có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu chưa trừ đi giảm giá (nếu có) |
| 18 | 1 | Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Địa chỉ của bên mời thầu: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (23 Tống Duy Tân, thành phố Huế) Địa chỉ của chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (23 Tống Duy Tân, thành phố Huế) c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế Fax và điện thoại: 054.3821264). |

## Chương III                                                                                                                   TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

## Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Các TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các khoản 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực.

| Stt | Các tiêu chuẩn đánh giá | Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng(đạt) |
| --- | --- | --- |
| I | Về kinh nghiệm thiết kế và thi công |  |
| 1 | Kinh nghiệm hoạt động chung về thi công xây dựng. (Mẫu số 11 và Mẫu số 12, 13 của HSMT) | - Tối thiểu là 3 năm |
| 2 | Kinh nghiệm thiết kế gói thầu tương tự: - Có kinh nghiệm đã thực hiện thiết kế các công trình phục hồi, tôn tạo các công trình di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với tư cách là nhà thầu chính trong thời gian 10 năm kề sát năm mời thầu (2004 - 2014). | -Đã thực hiện tư vấn thiết kế 3 công trình, mỗi công trình có giá trị ≥ 200 triệu đồng, trong đó ít nhất có 02 công trình di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và 01 công trình khác |
| 3 | Năng lực hành nghề xây dựng: Quy định theo Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: - Đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 5 Luật Đấu thầu. - Đã công bố thông tin và năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên trang Web của Bộ Xây Dựng. - Đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều 5, Điều 9 và Điều 13 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | + Có đủ điều kiện năng lực tổ chức thiết kế thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. + Có ít nhất 03( ba) người có Chứng chỉ hành nghề Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ bổ di tích, thiết kế tu bổ bổ di tích; Thi công tu bổ bổ di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp |
| 4 | Kinh nghiệm vừa thiết kế vừa thi công gói thầu tương tự: - Kinh nghiệm vừa thiết kế vừa thi công, phục hồi các các công trình Bảo tồn di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, am hiểu về lĩnh vực kiến trúc lăng tẩm, cung đình tại Thừa Thiên Huế. * Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên, kinh nghiệm của mỗi thành viên liên danh chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh. | - Đã thực hiện thiết kế và thi công ít nhất 01 công trình có giá trị ≥ 7 tỷ đồng. |
| II | Về năng lực tài chính |  |
| 1 | Doanh thu: - Doanh thu trung bình hàng năm (chỉ tính phần xây lắp) trong 3 năm gần đây (kề sát ngay năm mời thầu 2011; 2012; 2013: - Doanh thu trung bình hàng năm (chỉ tính phần thiết kế) trong 3 năm gần đây (kề sát ngay năm mời thầu 2011; 2012; 2013): Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh, trong đó: Doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm qua của thành viên đứng đầu liên danh phải ≥ 40% mức quy định của cả liên danh; Doanh thu trung bình hàng năm của từng thành viên khác trong liên danh phải ≥ 25% mức quy định của cả liên danh. | - Có doanh thu trung bình của 3 năm gần đây ≥ 18 tỷ đồng - Có doanh thu trung bình của 3 năm gần đây ≥ 700 triệu đồng |
| 2 | Khả năng đáp ứng về vốn để thực hiện gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh khả năng đáp ứng vốn thi công bằng 1 trong 3 hình thức sau: (xem 3 hình thức yêu cầu bên cạnh) * Trong trường hợp liên danh, từng thành viên của liên danh phải đáp ứng các yêu cầu như một nhà thầu độc lập: Sự đáp ứng về vốn lưu động của từng thành viên tương ứng tương đương với phần việc đảm nhận trong thoả thuận; Cam kết tín dụng riêng, hợp đồng cung cấp tín dụng cho từng thành viên hoặc Cam kết tín dụng chung cho cả liên danh. | - Có vốn lưu động: ≥ 3 tỷ đồng; Hoặc: - Có cam kết bảo đảm cung cấp tín dụng của Ngân hàng cho việc thực hiện gói thầu với giá trị cung cấp tối thiểu là: 3 tỷ đồng, Hoặc: - Hợp đồng cung cấp tín dụng của ngân hàng có giá trị lớn hơn 20% doanh thu năm liền kề của nhà thầu và đang còn hiệu lực. |
| 3 | Tình hình tài chính lành mạnh: Tình hình tài chính được đánh giá trên các căn cứ sau: |  |
|  | a) Số năm hoạt động không bị lỗ: | - Trong 3 năm: 2011 đến 2013 không bị lỗ. |
|  | b) Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tính cho năm 2013) ( Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/tổng nợ ngắn hạn) | - Đạt mức >1; |
|  | c) Giá trị ròng(GTR) ≥ 0 (Tính cho năm 2013) (Giá trị ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ phải trả) -Để đối chứng với các số liệu tài chính được cung cấp bởi Nhà thầu, Nhà thầu phải nộp các tài liệu đối chứng theo yêu cầu tại Mẫu số 14: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu, (Chương I, Phần thức 2 của HSMT) | - Đạt mức ≥ 0; |
|  | d) Thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ khác của Nhà nước: Đã thực hiện nộp thuế trong 3 năm 2011-2012-2013. | Có xác nhận của cơ quan thuế địa phương. |
|  | g) Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập (kèm theo để chứng minh) * Trong trường hợp liên danh, từng thành viên của liên danh phải đáp ứng các yêu cầu như một nhà thầu độc lập. Từng thành viên của liên danh phải có kèm tài liệu chứng minh của mình. |  |
| III | Về năng lực thiết bị phục vụ thiết kế và thi công: Bảng bố trí thiết bị phục vụ công tác thiết kế và thi công dự kiến cho gói thầu (Mẫu số 9, Chương I, Phần thứ 2 của HSMT): - Máy kinh vĩ: 1 cái - Máy thủy bình: 1 cái - Máy đầm đất: 3 máy - Máy trộn bêtông: 3 máy - Máy cắt thép: 1 máy Trên đây là số lượng và chủng loại thiết bị thi công tối thiểu, nhà thầu phải bố trí thêm một số thiết bị theo yêu cầu công việc để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình; trong trường hợp liên danh, số lượng thiết bị yêu cầu như trên là tổng số thiết bị của cả liên danh. Tuy nhiên mỗi thành viên trong liên danh phải bố trí đủ thiết bị để thực hiện thi công các công việc do mình thực hiện. | - Thiết bị dự kiến phải đầy đủ, phù hợp (ở mức chấp nhận được) cho các công việc, trong trường hợp đi thuê thiết bị, phải nêu rõ trong Mẫu số 9 rằng đi thuê, kèm theo là hợp đồng thuê mướn và hồ sơ thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu để chứng minh. |

### Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm tối đa 1.000 điểm để đánh giá hồ sơ đề xuất về mặt kỹ thuật. Hồ sơ dự thầu đạt mức điểm 700 điểm trở lên và từng khoản mục phải đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá đạt về mặt kỹ thuật. Cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

| Stt | Tiêu chuẩn | Mức điểm tối đa | Mức điểm yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Về nhân sự chủ chốt | 350 | 220 |
| 1 | Nhân sự dành cho phần thiết kế: (Tất cả các nhân sự được bố trí phải kèm theo bản sao bằng cấp, hợp đồng lao động có chứng thực; Tóm tắt trích ngang thời gian công tác; Giấy chứng nhận đã qua lớp nghiệp vụ về lĩnh vực bảo tồn di tích, phải có chứng chỉ hành nghề Tu bổ Di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) | 160 | 90 |
| 1.1 | Chủ trì thiết kế: Là kiến trúc sư đã có kinh nghiệm thiết kế từ 5 năm trở lên, đã có kinh nghiệm thực hiện chủ trì thiết kế phục hồi tôn tạo các dự án, công trình có tính chất tương tự gói thầu, am hiểu về lĩnh vực kiến trúc lăng tẩm (kèm theo bản xác nhận của chủ đầu tư, hợp đồng lao động có chứng thực). | 65 | 40 |
|  | Kinh nghiệm ≥ 10 năm / Kinh nghiệm < 10 năm |  |  |
| 1.2 | Kiến trúc sư: 2 người, có kinh nghiệm thiết kế từ 5 năm trở lên, đã tham gia thiết kế các công trình Bảo tồn di tích, am hiểu về lĩnh vực kiến trúc lăng tẩm, cung đình di tích Cố đô Huế. | 40 | 20 |
|  | Kinh nghiệm ≥ 10 năm / Kinh nghiệm < 10 năm |  |  |
| 1.3 | Kỹ sư xây dựng dân dụng: 1 người, có kinh nghiệm thiết kế từ 5 năm trở lên, đã tham gia thiết kế, phục hồi các công trình Bảo tồn di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, am hiểu về lĩnh vực kiến trúc lăng tẩm, cung đình di tích Cố đô Huế. | 55 | 30 |
|  | Kinh nghiệm ≥ 10 năm / Kinh nghiệm < 10 năm |  |  |
| 2 | Nhân sự dành cho phần thi công (Tất cả các nhân sự được bố trí phải kèm theo bản sao bằng cấp, hợp đồng lao động có chứng thực; tóm tắt trích ngang thời gian công tác; Giấy chứng nhận đã qua lớp nghiệp vụ đào tạo, chứng chỉ hành nghề Tu bổ Di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) | 190 | 130 |
| 2.1 | - Chỉ huy trưởng công trình: Là kỹ sư xây dựng dân dụng, đã làm chỉ huy trưởng tối thiểu 3 công trình phục hồi các công trình Bảo tồn di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, am hiểu về lĩnh vực kiến trúc lăng tẩm, cung đình di tích Cố đô Huế (Trong trường hợp liên danh, nhân vật chỉ huy trưởng công trình có thể chỉ là một người duy nhất); | 80 | 60 |
|  | Kinh nghiệm ≥ 10 năm / Kinh nghiệm < 10 năm |  |  |
| 2.2 | - 01 Kỹ sư giám sát hiện trường: là kỹ sư ngành xây dựng dân dụng | 65 | 45 |
|  | Kinh nghiệm ≥ 10 năm / Kinh nghiệm < 10 năm |  |  |
| 2.3 | - 01 Kỹ sư lập hồ sơ, khối lượng thanh, quyết toán: là kỹ sư ngành xây dựng dân dụng. (Ngoài các yêu cầu đã nêu khoản 2- Nhân sự dành cho phần thi công, 01 kỹ sư này phải có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng II trở lên do Sở Xây dựng cấp) | 45 | 25 |
|  | Kinh nghiệm ≥ 10 năm / Kinh nghiệm < 10 năm |  |  |
|  | * Trong trường hợp liên danh, các thành viên trong liên danh phải bố trí đủ các chức danh trên (trừ chỉ huy trưởng) tương ứng với các phần việc đã được phân chia theo thoả thuận liên danh. |  |  |
| II | Giải pháp thiết kế | 250 | 180 |
| 1 | Thiết kế phục hồi nguyên trạng của công trình | 180 | 130 |
| 1.1 | Công tác thiết kế: Khảo sát và thiết kế phục hồi phù hợp với nguyên trạng của công trình. | 100 | 85 |
| 1.2 | Công tác lập dự toán thi công: Theo định mức hiện hành của nhà nước. | 80 | 45 |
| 2 | Thiết kế tôn tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ... | 70 | 50 |
| 2.1 | Công tác thiết kế các hạng mục: Tu bổ kè đá, kè gạch, tường gạch, kè chắn đất , đường dạo thượng thành, dốc kéo pháo, tu bổ kho đạn, nhà bao che... | 40 | 30 |
| 2.2 | Công tác lập dự toán thi công: Theo định mức hiện hành của nhà nước | 30 | 20 |
| III | Giải pháp thi công | 400 | 300 |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | 160 | 120 |
|  | - Có biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công. | 30 | 20 |
|  | - Có hệ thống bản vẽ kỹ thuật thi công các công việc của gói thầu, sự phù hợp của các bản vẽ này. | 45 | 30 |
|  | - Có thuyết minh các biện pháp tổ chức thi công các hạng mục phù hợp cho từng giai đoạn, từng công việc cụ thể: Tu bổ, phục hồi phần nề; Thi công phần bảo quản chống rêu, mốc các hạng mục công trình; Thi công lắp đặt phần điện, nước...các giải pháp khắc phục khó khăn. | 60 | 50 |
|  | - Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người. | 25 | 20 |
| 2 | Mức độ đáp ứng về chất lượng vật liệu và cung ứng vật liệu phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu: | 100 | 70 |
|  | - Đáp ứng về chất lượng vật liệu chính, cơ bản và giải pháp cung ứng vật tư phục vụ gói thầu. | 20 | 15 |
|  | - Nêu xuất xứ hoặc nguồn gốc vật liệu phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình. | 5 | 3 |
|  | - Các loại vật liệu địa phương như: ngói các loại, gạch vồ, gạch bát tràng, cát vàng, gạch chỉ, cát vàng, gạch chỉ, đá hộc, thuốc chống rêu mốc… do nhà thầu tự khai thác hay hợp đồng với các tổ chức. | 5 | 3 |
|  | - Có quy trình quản lý chất lượng của Nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng. | 20 | 15 |
|  | - Sự phối hợp giữa các bên Giám sát, Chủ đầu tư, Giám sát của nhà thầu, nghiệm thu nội bộ, sự phối hợp xử lý ngoài hiện trường. | 20 | 15 |
|  | Quy trình nghiệm thu chất lượng. | 10 | 7 |
|  | - Các biện pháp phối hợp kiểm tra chất lượng vật liệu đưa vào sử dụng, tự kiểm tra vật liệu của nhà thầu. | 15 | 10 |
|  | - Sơ đồ bố trí quản lý, tổ chức tại hiện trường và tại trụ sở. | 5 | 2 |
| 3 | Các biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, các điều kiện an toàn khác và kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự: | 80 | 60 |
|  | - Có các quy định, biện pháp về an toàn lao động. | 25 | 20 |
|  | - Có biện pháp bảo vệ môi trường. | 15 | 10 |
|  | - Biện pháp giao thông, chống ô nhiễm môi trường và tiếng ồn trong suốt quá trình thi công. | 20 | 15 |
|  | - Kinh nghiệm thi công công trình tương tự về phục hồi trùng tu di tích (đã thi công 01 công trình tương tự đạt 01 điểm, nhưng tổng số điểm cộng thêm không quá 3 điểm). | 20 | 15 |
| 4 | Tiến độ thi công thực hiện gói thầu: | 30 | 25 |
|  | - Đảm bảo tiến độ đúng theo quy định | 25 | 25 |
|  | - Có tiến độ thực hiện rút ngắn hơn quy định 30 ngày sẽ cộng thêm 2 (hai) điểm nhưng tổng số điểm cộng thêm không quá 5 điểm | 5 |  |
|  | - Quá thời gian quy định | 0 | 0 |
| 5 | Sự thống nhất về các Phụ lục, Biểu mẫu và Hồ sơ dự thầu đã được hướng dẫn, quy định trong Hồ sơ mời thầu: | 30 | 25 |
|  | - Đảm bảo thống nhất, khoa học | 30 | 20 |
|  | - Không có sự thống nhất, không khoa học | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 1.000 | 700 |

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính

- Sau khi có quyết định chấp thuận của Chủ đầu tư phê duyệt danh sách các Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, Bên mời thầu  và tổ chuyên gia đấu thầu sẽ công khai tiến hành mở Đề xuất tài chính.

Sử dụng thang điểm 1.000 thống nhất với thang điểm về mặt kỹ thuật. Điểm tài chính đối với từng HSDT được xác định như sau:

G thấp nhất × 1.000

Điểm giá đang xét  =

(của hồ sơ dự thầu đang xét)                     	G đang xét

Trong đó:

G thấp nhất: giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch theo quy định trong số các nhà thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật.

G đang xét: giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu đang xét.

### Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính, trong đó tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm và tỷ trọng điểm về mặt tài chính không được quy định cao hơn 30% tổng số điểm.

Điểm tổng hợp đối với một HSDT được xác định theo công thức sau:

Điểm tổng hợp = Đkỹ thuật  × (30%) + Đtài chính  x (70%)

Trong đó:

+ 30%: tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật (quy định trong thang điểm tổng hợp).

+ 70%: tỷ trọng điểm về mặt tài chính (quy định trong thang điểm tổng hợp).

+ Đkỹ thuật : là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước đánh giá về mặt kỹ thuật.

+ Đtài chính : là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước đánh giá về mặt tài chính.

PHẦN THỨ HAI

# BIỂU MẪU DỰ THẦU

CHƯƠNG I

# BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các nội dung: đơn dự thầu thuộc đề xuất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu, những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu, giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện, danh sách chuyên gia tư vấn, lý lịch chuyên gia, lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn, chương trình công tác.

Mẫu số 1: Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật)

Mẫu số 2: Giấy ủy quyền

Mẫu số 3: Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu

Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung Điều khoản tham chiếu

Mẫu số 6: Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện tư vấn thiết kế và thi công

Mẫu số 7A: Danh sách chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện

Mẫu số 7B: Danh sách chuyên gia tư vấn nước ngoài tham gia thực hiện

Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia: Chủ trì thiết kế, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật...

Mẫu số 9: Bảng kê khai máy móc, thiết bị thi công chủ yếu

Mẫu số 10: Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 11. Bảng kê khai các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu

Mẫu số 12. Bảng kê khai các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện trong các năm gần nhất

Mẫu số 13. Bảng kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu

Mẫu số 14. Bảng kê khai năng lực tài chính của nhà thầu

Mẫu số 15. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 16.Bảng kê nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu vật liệu sử dụng cho gói thầu

#### Mẫu số 17. Bảng yêu cầu vật tư chính cho gói thầu

### Mẫu số 1

### ĐƠN DỰ THẦU

### (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật)

_____, ngày _____ tháng_____  năm_____

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số  _____ [Ghi số của văn bản sửa đổi nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,_____  [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và xây lắp câc hạng mục công trình: Eo Bầu Nam Xương Đài thuộc dự án đầu tư: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có đề xuất kỹ thuật này và một đề xuất tài chính được niêm phong riêng biệt. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong đề xuất kỹ thuật là chính xác  và không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày], kể từ _____ giờ, ngày _____ tháng _____ năm _____ [Ghi thời điểm đóng thầu].

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mẫu số 2

### GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], làngười đại diện theo pháp luật của ______ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho[Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu gói thầu số 7 Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích  do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình đàm phán hợp đồng;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.]

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của [Ghi tên nhà thầu]. [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

| Người được ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] | Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mẫu số 3

### THỎA THUẬN LIÊN DANH

, ngày 	 tháng 	 năm

Gói thầu: 			[Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: 			[Ghi tên dự án]

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu số 27:  Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích  ngày___ tháng 02 năm 2015;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh[Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số 		 ngày 	___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu số 7 Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đứ.

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh.Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu

[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án[Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên nhất trí ủy quyền cho[Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau :

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình đàm phán hợp đồng

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng[Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh[Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy đấu thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án[Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thànhbản, mỗi bên giữ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

### Mẫu số 4

### CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM

### CỦA NHÀ THẦU

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu và việc liên danh (nếu có) để thực hiện hợp đồng này]

B. Kinh nghiệm của nhà thầu

Các gói thầu tương tự đảm bảo tiến độ và chất lượng do nhà thầu thực hiện trong vòng 10 năm gần đây.

Nhà thầu được yêu cầu sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi công việc tương tự như tư vấn thiết kế, thi công công trình tương tự được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (thực hiện độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác).

| Tên dự án |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa điểm thực hiện |  |  |  |
| Tên chủ đầu tư |  |  |  |
| Tên gói thầu |  |  |  |
| Giá hợp đồng |  |  |  |
| Thời gian thực hiện hợp đồng (nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) |  |  |  |
| Giá trị gói thầu tư vấn thiết kế |  |  |  |
| Giá trị gói thầu xây lắp |  |  |  |

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.

Mẫu số 5

### NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN

### NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]

Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:

1.

2.

3.

4.

5.

### Mẫu số 6

### GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

### DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:

1. Giải pháp và phương pháp luận

2.  Kế hoạch công tác

3.  Tổ chức và nhân sự

### Mẫu số 7A

### DANH SÁCH CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

| Stt | Họ tên | Tên đơn vị công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Chức danh bố trí trong gói thầu | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Mẫu số 7B

### DANH SÁCH CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

| Stt | Họ tên | Tên đơn vị công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Chức danh bố trí trong gói thầu | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Mẫu số 8

### LÝ LỊCH CHUYÊN GIA: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ, TƯ VẤN THIẾT KẾ,

### TƯ VẤN GIÁM SÁT, CHỈ HUY TRƯỞNG, CÁN BỘ KỸ THUẬT...

Vị trí dự kiến đảm nhiệm:

Tên nhà thầu:

Họ tên:

Nghề nghiệp:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số năm công tác tại Công ty:  	 Quốc tịch:

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Mô tả chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công:

Năng lực:

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Mô tả chi tiết nhiệm vụ được phân công trong các dự án đã thực hiện, thời gian và địa điểm thực hiện]

Trình độ học vấn:

[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

Kinh nghiệm công tác:

[Mô tả các vị trí công tác đã đảm nhiệm, đơn vị công tác, thời gian công tác tại từng vị trí. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu]

Xác nhận:

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.

|  | _____, ngày ____ tháng ___năm _____ Người khai [Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 7A, 7B phải kê khai Mẫu này.

- Nhà thầu gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên.

#### Mẫu số 9

#### BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU

| Mô tả thiết bị(loại, kiểu, nhãn hiệu) | Số lượng của từng loại thiết bị | Năm sản xuất | Thuộc sở hữu\Đi thuê | Công suất hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nhà thầu phải chứng minh được khả năng cung ứng các thiết bị chủ yếu để thực hiện cho các hạng mục của dự án. Sử dụng mỗi một biểu mẫu cho một loại thiết bị trong danh sách, hay thiết bị thay thế cho phần thiết bị dự kiến sử dụng của Nhà thầu.

Mẫu số 10

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

| Stt | Tên nhà thầu phụ (nếu có)(2) | Phạm vi công việc | Khối lượng công việc | Giá trị ước tính | Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu chính (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp không sử dụng nhà thầu phụ thì không kê khai vào Mẫu này.

(2) Trường hợp nhà thầu dự kiến được tên nhà thầu phụ thì kê khai vào cột này. Trường hợp chưa dự kiến được thì để trống nhưng nhà thầu phải kê khai phạm vi công việc, khối lượng công việc và giá trị ước tính dành cho nhà thầu phụ.

#### Mẫu số 11

#### BẢNG KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN

#### CỦA NHÀ THẦU

(Các hợp đồng có giá trị >=50% giá trị gói thầu trở lên)

______, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ (ghi tên đầy đủ của nhà thầu)

| TT | Tên hợp đồng | Tên dự án | Tên chủ đầu tư | Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện) | Giá trị phần công việc chưa hoàn thành | Ngày hợp đồng có hiệu lực | Ngày kết thúc hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng đó.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

#### Mẫu số 12

#### BẢNG KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM GẦN NHẤT

(Có giá trị >=50% giá trị gói thầu trở lên)

________, ngày ____ tháng ____ năm 2014

Tên nhà thầu: ________________________ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [điền tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |
| --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [điền ngày, tháng, năm] |
| Ngày hoàn thành | [điền ngày, tháng, năm] |
| Giá hợp đồng | [điền tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương _____ VND hoặc USD [điền số tiền quy đổi ra VND hoặc USD] |
| Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm | [điền phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng] | [điền số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương _____ VND hoặc USD [điền số tiền quy đổi ra VND hoặc USD] |
| Tên dự án: | [điền tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] |
| Tên chủ đầu tư: | [điền tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |
| Địa chỉ: Điện thoại/fax: E-mail: | [điền đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư] [điền số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail] [điền địa chỉ e-mail đầy đủ, nếu có] |
| Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương III |
| 1. Loại, cấp công trình | [điền thông tin phù hợp] |
| 2. Về giá trị | [điền số tiền quy đổi ra VND hoặc USD] |
| 3. Về quy mô thực hiện | [điền quy mô theo hợp đồng] |
| 4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công | [mô tả về độ phức tạp của công trình] |
| 5. Các đặc tính khác | [điền các đặc tính khác theo Chương V] |

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan.

#### Mẫu số 13

#### BẢNG KÊ KHAI TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU

1. 	Tên nhà thầu: ____________________________

-  Địa chỉ:  ________________________________________

2. Tổng số năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng :

Tổng số năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với gói thầu này :

3.  Tổng số lao động hiện có:

a)  Trong hoạt động chung của doanh nghiệp:       ___________

b)  Trong lĩnh vực xây lắp:  _________________________

Trong đó, cán bộ chuyên môn: __________________

____, ngày ____ tháng ____ năm 2014

Đại diện nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

#### Mẫu số 14

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

____, ngày ____ tháng ____ năm 2014

Tên nhà thầu: ________________________ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính() trong _____ năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II.]

Đơn vị tính: ____ (VND, USD...)

| Stt | Nội dung | Năm ____ | Năm ____ | Năm ____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tài sản có |  |  |  |
| 2 | Tổng tài sản có lưu động |  |  |  |
| 3 | Tổng tài sản nợ |  |  |  |
| 4 | Nợ ngắn hạn |  |  |  |
| 5 | Doanh thu |  |  |  |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế |  |  |  |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế |  |  |  |
| 8 | Vốn chủ sở hữu(=1-3) |  |  |  |
| 9 | Vốn lưu động(=2-4) |  |  |  |
| 10 | Tình hình nộp thuế các năm liền kề với năm mời thầu |  |  |  |

B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai gồm Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật trong 03 năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tại khoản 2 Mục 1 Chương III];

2. Biên bản quyết toán thuế trong 03 năm tài chính gần đây nhất [ghi số năm theo quy định tại khoản 2 Mục 1 Chương III];

3. Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong 03 năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tại khoản 2 Mục 1 Chương III];

4. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế(xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong 03 năm tài chính gần đây [số năm theo quy định tại khoản 2 Mục 1 Chương III].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

#### Mẫu số 15

#### BẢO LÃNH DỰ THẦU

| TÊN NGÂN HÀNG (Bảo đảm) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BẢO LÃNH DỰ THẦU

Kính gửi: ______________________________

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc ______ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].

Chúng tôi ____ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng, tổ chức tài chính] xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong hồ sơ mời thầu.

Bảo lãnh này có hiệu lực trong vòng (bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu công thêm 30 ngày)___ ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu liên quan đến Bảo lãnh này ___ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

#### Mẫu số 16

#### BẢNG KÊ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ THƯƠNG HIỆU VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO GÓI THẦU

| STT | TÊN VẬT TƯ | NGUỒN GỐC, THƯƠNG HIỆU |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| … |  |  |

#### Mẫu số 17

#### BẢNG YÊU CẦU VẬT TƯ CHÍNH CHO GÓI THẦU

Dưới đây là các yêu cầu về vật tư chính đối với gói thầu. Loại vật tư được đưa ra để tham khảo, không bắt buộc nhưng yêu cầu phải tương đương và tốt hơn, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

| TT | Tên vật liệu | Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn( yêu cầu tương đương hay tốt hơn) | Vật liệu Tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gỗ Nhóm 2 | Gỗ - Thỏa mãn TCVN 363,364,365-1970 (Phương pháp xác định giới hạn bền khi nén, kéo, uốn tĩnh) |  |
| 2 | Ngói lợp | Ngói đất sét nung- Thỏa mãn TCVN 1452-2004 |  |
| 3 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát có phủ men, độ hút nước > 3% ( 6%; sai lệch cho phép về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt phải phù hợp với TCVN 6414-1998 |  |
| 4 | XM cho BT M >= 200 | Xi măng Pooclăng hổn hợp PCB30 thoả mãn TCVN 6260-1997 | Kim Đỉnh (Huế) |
|  |  | R nén sau 72 giờ >=14 Mpa |  |
|  |  | R nén sau 28 ngày >=30 Mpa |  |
|  |  | Thời gian đông kết bắt đầu sau 45 phút, kết thúc trước 10 giờ |  |
|  |  | Độ mịn trên sàn 0.08 <= 12% |  |
|  |  | Độ ổn định thể tích < 10 mm |  |
|  |  | Hàm lượng SO3 <= 3.5% |  |
| 5 | XM cho xây, BT lót. | Xi măng Pooclăng PC30 thỏa mãn TCVN 2682-1992 | Long Thọ |
|  |  | R nén >=16 Mpa |  |
|  |  | R nén sau 28 ngày >=30 Mpa |  |
|  |  | Thời gian đông kết bắt đầu sau 45 phút, kết thúc trước 10 giờ |  |
|  |  | Độ mịn trên sàn 0.08 <= 15% |  |
|  |  | Độ ổn định thể tích < 10 mm |  |
|  |  | Hàm lượng SO3 <= 3.0% |  |
|  |  | Hàm lượng mất khi nung <= 5% |  |
| 6 | Cát (cốt liệu bê tông) | Cát vàng có ML>=2 Thỏa mãn TCVN 1770-1986 | Tại Huế |
| 7 | Cát ( xây, trát) | Cát vàng có ML=1.5-2 Thỏa mãn TCVN 1770-1986 | Tại Huế |
| 8 | Cát nong nền | Cát hạt trung, hạt to | Tại Huế |
| 9 | Đá các loại ( cốt liệu bê tông) | Đá xay thoả mãn TCXD 1771-1986 | Tại Tứ Hạ |
|  |  | Mác đá dăm >= 30 Mpa, phù hợp với cấp bê tông tương ứng |  |
| 10 | Nước trộn vữa , bê tông | Nước do nhà máy cung cấp hoặc nước ngầm thỏa mãn |  |
|  |  | TCVN 4506-1987 |  |
|  |  | Không váng dầu mỡ, không màu, có lượng hữu cơ < 15 mg/l |  |
|  |  | Độ PH =4->12.5 và các thông số muối,cặn, ion CL, ion SO3 |  |
|  |  | phù hợp với công tác xây dựng. |  |
| 11 | Thép cốt bê tông | Dùng thép A1, A2, A3 Thoả mãn TCXDVN 356-2005 và TCXD | Hòa phát |
|  |  | 1651-1985. | hay Pomina |
| 12 | Thép các loại | Thoả mãn TCVN 1451-1986 | Thái Nguyên |

Ghi chú: Ngoài các vật liệu chính được thể hiện trong bảng này, Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ các loại vật liệu sẽ được sử dụng cho công trình; nếu không, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu sử dụng loại vật liệu tốt nhất trên thị trường mà giá dự thầu không thay đổi.

- CHƯƠNG II

# BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Đề xuất tài chính được chuẩn bị trên cơ sở đề xuất kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu và các quy định trong hồ sơ mời thầu, gồm các nội dung như: đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính, tổng hợp chi phí, thù lao của chuyên gia, thiết kế, chi phí xây dựng công trình và các chi phí khác có liên quan.

Mẫu số 18: Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính)

Mẫu số 19: Tổng hợp chi phí

Mẫu số 20. Biểu tổng hợp giá dự thầu

Mẫu số 21. Biểu chi tiết giá dự thầu

Mẫu số 22. Bảng phân tích giá dự thầu

Mẫu số 23. Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu

Mẫu số 18

### ĐƠN DỰ THẦU

### (Hồ sơ đề xuất tài chính)

_____, ngày_____tháng_____ năm_____

Kính gửi: [Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản có liên quan gói thầu số 27: Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích  mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và xây lắp hạng mục: Eo bầu Nam Xương Đài theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Đề xuất kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này một Đề xuất tài chính với tổng số tiền là _________   [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] với thời gian hiệu lực là _____ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật], kể từ _____ giờ, ngày _____tháng _____năm _____ [Ghi thời điểm đóng thầu].

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mẫu số 19

### TỔNG HỢP CHI PHÍ

### (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng | Giá dự thầu | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mẫu số 20 BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU Stt Nội dung công việc Thành tiền 1 Công tác ….. (Biểu giá chi tiết 1) 2 Công tác …. (Biểu giá chi tiết 2) 3 Công tác …. (Biểu giá chi tiết 3) … Cộng Thuế (áp dụng đối với trường hợp đơn giá trong biểu giá chi tiết là đơn giá trước thuế) TỔNG CỘNG Tổng cộng: _______________ [Ghi bằng số] Bằng chữ:_____________________________________________ Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: Biểu tổng hợp giá dự thầu được lập trên cơ sở các biểu chi tiết Mẫu số 21 BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU (1) Stt Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng mời thầu Đơn giá dự thầu Thành tiền (1) (2) (3) (4) (5) (6) … TỔNG CỘNG Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: Cột (1) Có thể lập từng biểu chi tiết cho từng hạng mục chính, ví dụ cho công tác thoát nước… Cột (2): Ghi các nội dung công việc như Bảng tiên lượng mời thầu Cột (4): Ghi đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu. Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét, không ghi chung vào biểu này. Mẫu số 22 PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU Đơn vị tính: ______ [Ghi loại tiền] Mã hiệu đơn giá Mã hiệu VL, NC, M Thành phần hao phí Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) DG.1 Chi phí VL Vl.1 Vl.2 ... Cộng VL Chi phí NC (theo cấp bậc thợ bình quân) NC NC.1 Công NC.2 Công Chi phí MTC MTC M.1 Ca M.2 Ca ... Trực tiếp phí khác TT Cộng trực tiếp phí T Chi phí chung C Giá thành dự toán xây dựng Z Thu nhập chịu thuế tính trước TL Giá trị xây dựng trước thuế G Thuế giá trị gia tăng đầu ra GTGT Cộng (Giá trị xây dựng sau thuế) G+GTGT Chi phí nhà tạm Tổng cộng Ghi chú: Cột (6): Là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định. Mẫu số 23 BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU Stt Loại vật liệu Đơn vị tính Đơn giá của vật liệu Chi phí đến công trường Đơn giá tính trong giá dự thầu(1) 1 2 … Ghi chú: (1) Là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định. PHẦN THỨ BA YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CHƯƠNG I MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng Bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích .

2. Nhiệm vụ thiết kế và thi công các hạng mục công trình:

I. EO BẦU NAM XƯƠNG ĐÀI

1. Công tác chuẩn bị thi công

- Phát quang cây cỏ, chuẩn bị mặt bằng thi công.

- Đào san đất

2. Hạ giải, tu bổ kè đá, kè gạch, tường gạch

- Hạ giải kết cấu kè đá, kết cấu tường kè bằng gạch bị hư hỏng.

- Đào móng xây kè. Tu bổ phục hồi kè chắn đất bằng đá hộc, phần tường kè bằng gạch vồ, kè 02 bên kho đạn

- Tu bổ phục hồi tai tường bằng gạch vồ

- Phun hóa chất bảo quản, chống rêu mốc cho tường kè gạch

3. Sân đường, thoát nước

- Tu bổ đường dạo lát gạch Bát Tràng. Đổ bê tông nền đường đi dạo, lát gạch Bát Tràng. Xây bó vỉa đường dạo bằng gạch vồ.

4. Dốc kéo pháo

- Đắp đất đường dốc kéo pháo, đổ bê tông đường dốc kéo pháo.

5. Tu bổ kho đạn

- Lắp dựng dàn giáo thi công, lợp tôn che công trình

- Đào móng xây kè 02 bên kho đạn, phục hồi kè chắn đất 02 bên kho đạn bằng đá hộc.

-  Đào đất xuất lộ tường mặt sau kho đạn, hạ giải tường kho đạn gạch vồ. Xây phục hồi kho đạn bằng gạch vồ

- Hạ giải mái ngói lớp, phục hồi lại mái ngói, dán ngói liệt 2 lớp.

- Bốc lớp vữa tường bị mủn mục, tô trát lại tường

- Lát lại nền kho đạn bằng gạch bát tràng

- Chống thấm mái bằng sơn chống thấm cốt vải thủy tinh

- Gia công lắp dựng cửa đi bằng gỗ N2-kiềng, bảo quản diệt nấm mốc bề mặt gỗ, sơn quang các cấu kiến gỗ, lắp các phụ kiện cửa

II. THƯỢNG THÀNH NAM XƯƠNG ĐÀI

1. Công tác chuẩn bị thi công

- Dọn dẹp, phát cỏ  toàn bộ mặt nền trên thượng thành

- Lắp dựng giàn giáo thi công

2. Công tác tu bổ

- Vệ sinh cạo toàn bộ rêu mốc ở tường, đào đất, đắp đất nền

- Đổ bê tông, lát gạch bát tràng đường đi dạo

- Tu bổ phần mủ tường thành, phun hóa chất chống rêu mốc cho tường

3. Nhiệm vụ chính:

Công việc tư vấn thiết kế và thi công các hạng mục sau:

BẢNG TỔNG HỢP PHẠM VI CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TT Hạng mục công việc A Tu bổ, phục hồi Eo bầu Nam Xương Đài I Công tác chuẩn bị thi công: Phá dỡ kết cấu gạch, đá; đào san đất… 1 Hạ giải các kết cấu công trình: kè đá, tường kè 2 Tu bổ phục hồi kè chắn đất bằng đá hộc; Tường kè bằng gạch vồ, kè 02 bên kho đạn 3 Tu bổ phục hồi tai tường bằng gạch vồ 4 Bảo quản, chống rêu mốc cho tường kè gạch II Sân đường, thoát nước 1 Tu bổ đường dạo lát gạch Bát Tràng. Xây bó vỉa đường dạo bằng gạch vồ. 2 Tu bổ, phục hồi dốc kéo pháo III Tu bổ, phục hồi kho đạn B Tu bổ, phục hồi Thượng Thành Nam Xương Đài 1 Tu bổ, phục hồi lát gạch bát tràng đường đi dạo 2 Tu bổ, phục hồi phần mủ tường thành 3 Bảo quản, chống rêu mốc cho tường kè gạch

CHƯƠNG II

CÁC YÊU CẦU KHÁC

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

- Thời gian: Thời gian thi công 2 năm

- Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế.

SẢN PHẨM GIAO NỘP

Đối với phần thiết kế: Nhà thầu sẽ phải hoàn tất các sản phẩm dưới đây:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của tất cả các hạng mục;

- Giá dự thầu trên cơ sở khối lượng của hồ sơ thiết kế;

- Báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá các loại vật liệu sử dụng cho công trình, xác định khả năng các vật liệu cần thay thế;

- Báo cáo cơ sở khoa học và phương pháp luận xác định tiêu chí thiết kế phù hợp;

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện thi công phục hồi công trình;

- Ngoài ra, nhà thầu phải nộp các báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư để phục vụ quản lý, giám sát tiến độ và chất lượng sản phẩm.

HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH

Chủ đầu tư  sẽ hỗ trợ trong các công việc sau:

- Sắp xếp các cuộc họp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế (Chủ đầu tư) để làm rõ và thảo luận về sản phẩm thiết kế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Tổ chức các hội thảo kỹ thuật và tham vấn các bên liên quan;

- Cung cấp các tài liệu tham khảo cho nhà thầu nhằm phục vụ khảo sát thiết kế (nếu có);

- Chuyển tài liệu cho các tổ chức và cá nhân để lấy ý kiến.

- PHẦN THỨ TƯ

- YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

## CHƯƠNG I

## ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

A. TỔNG QUÁT

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Hợp đồng” là toàn bộ hồ sơ hợp đồng theo quy định tại Điều 2 của văn bản hợp đồng.

2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo hợp đồng.

3. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu tại ĐKCT.

4. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (độc lập hoặc liên danh) được nêu tại ĐKCT.

5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu để thi công một phần công việc của Nhà thầu.

6. “Tư vấn giám sát” là nhà thầu tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Tên nhà thầu tư vấn giám sát được nêu tại ĐKCT.

7. "Ngày khởi công" là ngày được thông báo ghi tại Muc 7.1 của văn bản hợp đồng.

8. "Thời gian hoàn thành” là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành công trình được tính từ ngày khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

9. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

10. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

11. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 34 Chương này.

12. "Công trường" là địa điểm mà chủ đầu tư quy định cho nhà thầu sử dụng để thi công công trình được nêu tại ĐKCT.

Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT.

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1.  Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo nội dung yêu cầu nêu tại ĐKCT để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của nhà thầu khi nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.

3.  Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu trong thời hạn quy định tại ĐKCT.

Điều 4. Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

Điều 5. Nhà thầu phụ

1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại ĐKCT chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.

2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại ĐKCT.

3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

Điều 6. Hợp tác với nhà thầu khác

Việc hợp tác với nhà thầu khác để cùng sử dụng công trường được thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

Điều 7. Nhân sự của nhà thầu()

1. Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập tại ĐKCT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.

2. Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.

Điều 8. Bồi thường thiệt hại

1. Nhà thầu phải bồi thường và chịu trách nhiệm về những tổn hại cho chủ đầu tư, nhân viên của chủ đầu tư đối với các thiệt hại, mất mát và các chi phí liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc thiệt hại về tính mạng của bất kỳ người nào xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công hoặc do nguyên nhân từ bản vẽ của nhà thầu, từ việc thi công, hoàn thành công trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng;

b) Hỏng hóc hay mất mát bất cứ tài sản nào (không phải là công trình) xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công hoặc do nguyên nhân từ bản vẽ của nhà thầu, từ việc thi công, hoàn thành công trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng.

2. Chủ đầu tư phải bồi thường và chịu trách nhiệm về những tổn hại cho nhà thầu, các nhân viên của nhà thầu đối với các thiệt hại, mất mát và các chi phí liên quan đến tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc thiệt hại về tính mạng được xác định do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng.

Điều 9. Rủi ro của chủ đầu tư

Kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của nhà thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:

1. Rủi ro về thương tích, tử vong đối với con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (loại trừ công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) do lỗi của chủ đầu tư;

2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị do lỗi của chủ đầu tư, do thiết kế của chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng.

Điều 10. Rủi ro của nhà thầu

Nhà thầu chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:

1. Các rủi ro không phải là rủi ro của chủ đầu tư, bao gồm rủi ro về thương tích, tử vong, mất mát hay hư hỏng tài sản (kể cả đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành.

2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao công trình cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của nhà thầu do:

- Bất kỳ sai sót nào xảy ra vào ngày hoàn thành;

- Bất kỳ sự việc nào xảy ra trước ngày hoàn thành mà sự việc này không phải là rủi ro của chủ đầu tư;

- Các hoạt động của nhà thầu trên công trường sau ngày hoàn thành.

Điều 11. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia vì sự mất mát trong khi sử dụng công trình, sự thiệt hại về lợi nhuận, hay thiệt hại gián tiếp liên quan đến hợp đồng này ngoài các quy định về phạt do chậm trễ thực hiện hợp đồng, sửa chữa sai sót, thanh toán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại.

2. Trách nhiệm pháp lý của nhà thầu đối với chủ đầu tư theo hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng ngoài quy định về bồi thường thiệt hại nêu tại Điều 8 Chương này không được vượt quá tổng số tiền nêu tại ĐKCT.

3. Không giới hạn trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp gian lận, lỗi cố ý hay hành vi bất cẩn của bên phạm lỗi.

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

1.  Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.

2.  Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.

3.  Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 19 Chương này.

Điều 13. Bảo hiểm

Yêu cầu về bảo hiểm được quy định tại ĐKCT.

Điều 14. Công trình tạm

Yêu cầu về công trình tạm được quy định tại ĐKCT.

Điều 15. An toàn

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 16. Cổ vật phát hiện tại công trường

Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tại công trường sẽ là tài sản của Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà thầu không cho người của mình hoặc người khác lấy hoặc làm hư hỏng cổ vật được phát hiện. Nhà thầu phải thông báo ngay cho chủ đầu tư về việc phát hiện này để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm do việc phát hiện cổ vật, nhà thầu phải tham gia việc xử lý, bảo quản, vận chuyển cổ vật, thì nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.

Điều 17. Quyền sử dụng công trường

Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào ngày nêu tại ĐKCT.

Điều 18. Tư vấn giám sát

1. Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng.

2. Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

3. Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.

Điều 19. Giải quyết tranh chấp

1.  Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định nêu tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại ĐKCT.

B. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Điều 20. Ngày hoàn thành công trình

Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu trình và được chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào ngày hoàn thành dự kiến nêu tại ĐKCT.

Điều 21. Bảng tiến độ thi công chi tiết

1. Trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:

a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể trong hợp đồng;

c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.

3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian nêu tại ĐKCT. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền quy định tại ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.

4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

Điều 22. Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:

a) Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào thời gian quy định tại Điều 17 Chương này;

b) Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ nêu tại khoản 1 Điều 5 Chương này mà không có lý do chính đáng;

c) Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;

d) Các trường hợp khác được mô tả tại ĐKCT.

2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.

3. Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về các nội dung liên quan.

Điều 23. Dự báo về sự cố

Nhà thầu cần dự báo sớm cho chủ đầu tư về các sự việc có thể sắp xảy ra mà tác động xấu đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu dự báo về ảnh hưởng của sự việc này đối với giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải hợp tác với chủ đầu tư để đưa ra các biện pháp khắc phục.

C. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Điều 24. Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị nêu tại ĐKCT để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình.

3. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

4. Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

Điều 25. Xử lý sai sót

1. Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc của nhà thầu. Trường hợp phát hiện sai sót, tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu xem xét tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Việc kiểm tra nói trên không ảnh hưởng tới nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

2. Trường hợp tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu tiến hành một thí nghiệm mà không quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm tra bất kỳ công việc nào xem có sai sót không và việc kiểm tra cho thấy có sai sót, thì nhà thầu phải thanh toán chi phí về thí nghiệm. Nếu không có sai sót, chi phí này sẽ được tính vào giá hợp đồng để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.

Điều 26.  Bảo hành công trình

1.  Thời gian bảo hành công trình được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng và được xác định tại ĐKCT. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu.

2. Yêu cầu về bảo hành công trình được quy định tại ĐKCT.

3. Trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư cần thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời gian chủ đầu tư quy định.

4. Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

D. QUẢN LÝ CHI PHÍ

Điều 27. Biểu giá hợp đồng

Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và đơn giá của các hạng mục đó.()

Điều 28. Thuế

Các yêu cầu về thuế được quy định tại ĐKCT.

Điều 29. Điều chỉnh giá hợp đồng

Nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

Điều 30. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;

b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;

c) Thay đổi về thiết kế;

d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.

## 2. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

3. Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Bảng tiến độ thi công chi tiết.

Điều 31. Tạm ứng

1. Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu theo các nội dung quy định tại ĐKCT.

2. Việc hoàn trả tiền tạm ứng được thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

Điều 32. Thanh toán

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung quy định tại ĐKCT.

Điều 33. Thưởng và phạt vi phạm hợp đồng

1. Trường hợp quy định tại ĐKCT, nhà thầu được thưởng một khoản tiền theo mức quy định tại ĐKCT cho các sáng kiến của nhà thầu, cho  mỗi ngày hoàn thành sớm công trình so với ngày hoàn thành dự kiến. Tổng số tiền thưởng không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT.

2. Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của nhà thầu.

3. Việc phạt vi phạm hợp đồng đối với chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng được nêu tại ĐKCT.

4. Các yêu cầu khác về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng được nêu tại ĐKCT.

E. HOÀN THÀNH, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Điều 34. Nghiệm thu

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.

Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường và công trình theo thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ khi nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình.

Điều 35. Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành

1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định tại ĐKCT.

2. Nếu nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vận hành vào ngày quy định tại ĐKCT hoặc các tài liệu này không được chủ đầu tư chấp nhận, chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định tại ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho nhà thầu.

Điều 36. Chấm dứt hợp đồng

1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Nhà thầu ngừng thi công trong thời gian quy định tại ĐKCT trong khi việc ngừng thi công này không có trong Bảng tiến độ thi công chi tiết hiện tại và chưa được chủ đầu tư cho phép;

b) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu kéo dài tiến độ công trình vượt quá thời gian quy định tại ĐKCT;

c) Nhà thầu bị phá sản, giải thể;

d) Các hành vi khác nêu tại ĐKCT.

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng, nhà thầu phải ngừng ngay công việc, giữ công trường an toàn và rời công trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Điều 37. Thanh toán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu nêu tại Điều 36 Chương này, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu.

2. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của chủ đầu tư nêu tại Điều 36 Chương này hoặc do bất khả kháng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu khoản tiền chênh lệch này.

3. Mọi vật liệu tại công trường, máy móc, thiết bị, công trình tạm và công trình sẽ được xem là tài sản của chủ đầu tư nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu.

## Chương II

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

| Điều | Khoản | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. |
|  | 4 | Nhà thầu: [Ghi tên nhà thầu] |
|  | 6 | Tư vấn giám sát:__________________________. |
|  | 12 | Công trường: Eo bầu Nam Xương , thành phố Huế |
| 2 |  | - Ngôn ngữ của hợp đồng: tiếng Việt. - Luật điều chỉnh hợp đồng: Theo quy định hiện hành. |
| 3 | 1 | Nội dung yêu cầu đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng: - Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: là 07 ngày sau khi Hợp hợp đồng đã được ký kết. - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: bằng hình thức nộp thư bảo lãnh của Ngân hàng được Chủ đầu tư chấp thuận: - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: bằng 2 - 3% giá trị hợp đồng (Tùy theo năng lực của nhà thầu mà Chủ đầu tư quyết định chọn tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng cho phù hợp nhằm tránh rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng). Khi thương thảo và ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải chấp nhận tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư yêu cầu. Nếu nhà thầu không chấp thuận tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ hủy kết quả đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu. - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. |
|  | 3 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 10 ngày kể từ khi công trình được bàn giao, nghiệm thu, đồng thời nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. |
| 4 |  | Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. |
| 5 | 1 | Danh sách nhà thầu phụ: (Nêu danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT) |
|  | 2 | Giá trị công việc mà tất cả nhà thầu phụ thực hiện không vượt 50% giá trị hợp đồng đối với nhà thầu độc lập và không quá 50% giá trị thực hiện của thành viên liên danh. |
|  | 4 | Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: Nhà thầu không được giao thầu phụ bất cứ bộ phận công trình nào mà không có sự đồng ý của Chủ đầu tư. |
| 6 |  | Hợp tác với nhà thầu khác: Trên công trường có thể có nhiều nhà thầu tham gia thi công. Các nhà thầu phải phối hợp với nhau về đường vận chuyển và biện pháp thi công để hoàn thành công trình. Nghiêm cấm mọi hàng vi cản trở làm ảnh hưởng đến việc thi công của nhà thầu khác. |
| 7 |  | Danh sách cán bộ chủ chốt: (Nêu danh sách cán bộ chủ chốt phù hợp với Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường). |
| 13 |  | Yêu cầu về bảo hiểm: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của nhà thầu). |
| 14 |  | Yêu cầu về công trình tạm: Nhà thầu phải trình thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với các công trình tạm dự kiến cho chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế các công trình tạm. Việc thông qua của chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu về việc thiết kế công trình tạm. |
| 17 |  | Ngày giao công trường: Sau khi ký hợp đồng. |
| 19 |  | Thời gian để tiến hành hòa giải: Trong vòng 15 ngày. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng xây dựng, các bên có trách nhiệm thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. |
| 20 |  | Ngày khởi công: Ngay sau ngày hợp đồng có hiệu lực và ngày Bên A phát lệnh khởi công. Ngày hoàn thành dự kiến: Sau . . . . ngày/ tháng kể từ ngày Bên A phát lệnh khởi công. |
| 21 | 1 | Thời gian trình Bảng tiến độ thi công chi tiết: Chậm nhất 07 ngày sau ngày Bên A phát lệnh khởi công. |
|  | 3 | Thời gian cập nhật Bảng tiến độ thi công chi tiết : Hàng tháng, hàng quý. |
| 22 |  | Các yếu tố khác: Do hai bên thỏa thuận |
| 24 |  | Vật tư, thiết bị: (Nêu vật tư, thiết bị cần yêu cầu nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm nếu có) |
| 26 | 1 | Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng. Yêu cầu nhà thầu làm bảo lãnh bảo hành theo Mẫu số 27. |
|  | 2 | Yêu cầu về bảo hành công trình: 1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm bảo hành công trình; nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành thiết bị công trình. 2. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra. |
| 28 |  | Yêu cầu về thuế: Đơn giá và giá hợp đồng đã bao gồm các loại thuế, phí các loại. |
| 29 |  | Điều chỉnh giá hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá. |
| 31 | 1 | Tạm ứng: Tạm ứng thực hiện hợp đồng: (Ghi giá trị/hình thức/và các quy định về tạm ứng hợp đồng đảm bảo tuân theo các quy định về xây dựng hiện hành) ; |
|  | 2 | Hoàn trả tiền tạm ứng: Việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu và kết thúc khi khối lượng đó thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng. |
| 32 |  | Phương thức thanh toán: chuyển khoản theo phần công việc đã hoàn thành. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn. |
| 33 | 1 | Mức thưởng, phạt: 1. Việc thưởng hợp đồng, phạt do vi phạm hợp đồng được quy định trong hợp đồng xây dựng. 2. Mức phạt không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. 3. Tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà giải giữa các bên hoặc do trọng tài hoặc toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. |
|  | 2 | Yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng: - Chậm tiến độ: Phạt 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi tháng kéo dài. Tổng số tháng kéo dài không vượt quá 3 tháng. - Chất lượng công trình không đảm bảo: yêu cầu nhà thầu tháo dỡ và làm lại; mọi chi phí nhà thầu chịu hoàn toàn. |
| 34 |  | Thời gian tiếp nhận công trình: Sau ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. |
| 35 | 1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Chậm nhất 15 ngày sau ngày bàn giao đưa vào sử dụng. |
|  | 2 | Khoản tiền giữ lại bảo hành: 5% Giá trị hợp đồng. |
| 36 | 1 | Nhà thầu ngừng thi công trong thời gian: 24 giờ phải báo cáo chủ đầu tư. |

## CHƯƠNG III

## CÁC MẪU BIỂU CỦA HỢP ĐỒNG

### Mẫu số 24

HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________

Gói thầu số 27: Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích

Căn cứ____[Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH113 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH113 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 27: Thiết kế và xây lắp Eo bầu Nam Xương Đài (gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được uỷ quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được uỷ quyền).

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau:

1.  Văn bản hợp đồng;

2. Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);

3.  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

4.  Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

5. Văn bản thỏa thuận các bên về điều kiện của hợp đồng

6.  HSĐX và các văn bản làm rõ HSĐX của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

7.  HSYC và các tài liệu bổ sung HSYC (nếu có);

8.  Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu

Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện của hợp đồng.

2. Chủ đầu tư chỉ định Ông/Bà  _____ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi của hợp đồng này.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1.  Giá hợp đồng: ____________[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.

2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo quy định nêu trong Điều 22 ĐKHĐ.

Điều 6. Loại hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

\Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _________[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Khoản 4 Mục 1 Chương I,  HSĐX và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với ngày khởi công được quy định tại Điều 13 ĐKHĐ].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư  giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau./.

| ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

#### Mẫu số 25

#### BẢO lãnh thỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

[Tiêu đề thư của Bên bảo lãnh]

Đối tượng thụ hưởng:	[điền tên và địa chỉ của Chủ đầu tư]

Ngày:	[điền ngày phát hành]

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Số:	[điền số Bảo lãnh]

Bên bảo lãnh: [điền tên và địa chỉ của nơi phát hành bảo lãnh, trừ khi đã được nêu trong tiêu đề thư]

Chúng tôi được thông báo rằng _ [điền tên nhà thầu, nếu là nhà thầu liên danh thì điền tên liên danh] (sau đây gọi là “Người đề nghị bảo lãnh”) đã ký Hợp đồng số. [điền số trích yếu của hợp đồng] ngày [điền ngày] với Người thụ hưởng để thực hiện _ [điền tên hợp đồng và mô tả ngắn gọn nội dung công việc] (sau đây gọi là “hợp đồng”).

Chúng tôi cũng hiểu rằng theo điều kiện của hợp đồng, Bên đề nghị phải nộp một bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Theo yêu cầu của Bên đề nghị, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [điền số tiền bằng số] (                  ) [điền số tiền bằng chữ], khi nhận được yêu cầu bồi thường từ phía Bên thụ hưởng, đi kèm với tuyên bố của Bên thụ hưởng (tuyên bố này có thể được ghi trong thư yêu cầu bồi thường hoặc trong một văn bản riêng rẽ có chữ ký gửi kèm thư yêu cầu bồi thường) trong đó nêu rõ Bên đề nghị vi phạm (các) nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, mà không cần Bên thụ hưởng phải chứng minh hoặc đưa ra cơ sở cho việc yêu cầu thanh toán khoản tiền quy định ở đây.

Bảo lãnh này sẽ hết hạn muộn nhất là vào ... ngày … tháng … năm 2015, và bất kỳ yêu cầu trả tiền nào theo bảo đảm này phải được chuyển tới văn phòng của chúng tôi trước hoặc trong ngày hôm đó.

_____________________ 
[chữ ký]

Mẫu số 26

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[Ghi tên chủ đầu tư ]

(sau đây gọi là chủ đầu tư )

[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____ [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 31 ĐKCT (thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế).

(2)  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3)  Ngày quy định tại Điều 31 ĐKCT.

#### Mẫu số 27

#### BẢO LÃNH BẢO HÀNH ()

____, ngày __ tháng __ năm___

Kính gửi: __________________________

(sau đây gọi là “chủ đầu tư”)

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày tháng ký hợp đồng]

Theo điều khoản về bảo hành của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “nhà thầu”) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm trách nhiệm bảo hành công trình của nhà thầu;

Chúng tôi, ___ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng()] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, cam kết không hủy ngang thanh toán cho chủ đầu tư một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ] khi nhận được văn bản yêu cầu của chủ đầu tư chứng minh vi phạm của nhà thầu đối với điều khoản về bảo hành của hợp đồng.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với trách nhiệm bảo hành mà nhà thầu thực hiện theo ĐKHĐ và các khoản thanh toán mà ngân hàng thực hiện theo bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____. ()

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC 1

BIỂU GIÁ

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho từng hạng mục, nội dung công việc. Tùy tính chất và quy mô của gói thầu mà biểu giá có thể bao gồm nhiều phần: phần công việc áp dụng hình thức trọn gói, phần công việc áp dụng hình thức theo đơn giá…]

# Footnotes

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2, Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 34 Chương I của HSMT này.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

Ghi rõ giá trị gói thầu tư vấn thiết kế đã thực hiện, trường hợp nhà thầu tham gia với tư cách là thành viên trong liên danh thì ghi giá trị tương ứng với phần công việc do mình thực hiện.

Ghi rõ giá trị gói thầu xây lắp đã thực hiện, trường hợp nhà thầu tham gia với tư cách là thành viên trong liên danh thì ghi giá trị tương ứng với phần công việc do mình thực hiện.

Nêu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến công việc được bố trí trong gói thầu

Nêu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến công việc được bố trí trong gói thầu

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh ke khai theo mẫu này.

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này.Gần nhất so với năm mời thầu

Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu

Số liệu này phải được ghi đầy đủ theo thông tin của Mẫu. không đầy đủ được coi là trái với quy định của hồ sơ mời thầu.

Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính;

() Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKHĐ.

() Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo hành là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ

Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại  Điều 24 ĐKHĐ